Informe de avance - Rutas de transporte publico en QuillaMap

Fecha: 23 de julio de 2026 | Estado: trabajo local, no subido a GitHub

# Resumen ejecutivo

Se avanzo lentamente por bloques, como se definio para evitar errores en un trabajo pesado de datos. Ya quedaron inyectadas rutas oficiales de SOBUSA, Coolitoral y Cootrantico desde archivos KMZ publicados por el AMB. La cobertura validada subio de 34 a 66 rutas con shape valido y las rutas faltantes bajaron de 97 a 65.

| Metrica | Base | Despues de SOBUSA | Despues de Coolitoral | Despues de Cootrantico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rutas esperadas | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Rutas con shape valido | 34 | 43 | 58 | 66 |
| Rutas faltantes | 97 | 88 | 73 | 65 |
| Shapes incompletos expuestos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paraderos OSM | 588 | 588 | 588 | 588 |

# Lo que se hizo

Se creo y ejecuto un auditor de rutas contra /api/transit/routes/map para medir cobertura real.

Se completo el catalogo maestro de rutas colectivas en el seed de transit.

Se bloqueo la exposicion de shapes con menos de 3 puntos para evitar diagonales falsas.

Se agrego un seed dedicado para SOBUSA con KMZ oficiales del AMB.

Se agrego un seed dedicado para Coolitoral con KMZ oficiales del AMB.

Se agrego y ejecuto un seed dedicado para Cootrantico con 8 KMZ oficiales del AMB.

Se mantuvo el trabajo local, sin commit, push ni cambios de UI.

## SOBUSA completado

Fuente oficial: https://www.ambq.gov.co/rutas-de-buses/SOBUSA/

| Ruta | Estado | Puntos |
| --- | --- | --- |
| B18-4175 A | valid_shape | 1265 |
| B18-4175 B | valid_shape | 1265 |
| C11-4168 | valid_shape | 1474 |
| C12-4169 A | valid_shape | 860 |
| C12-4169 B | valid_shape | 860 |
| C13-4143 | valid_shape | 875 |
| C14-4170 | valid_shape | 1290 |
| C16-4167 A | valid_shape | 1590 |
| C16-4167 B | valid_shape | 1590 |

## Coolitoral completado

Fuente oficial: https://www.ambq.gov.co/ruta-de-buses/COOLITORAL/

| Ruta | Estado | Puntos |
| --- | --- | --- |
| A1-4106 A | valid_shape | 541 |
| A1-4106 B | valid_shape | 436 |
| A2-4107 | valid_shape | 601 |
| A3-4108 | valid_shape | 365 |
| A4-4109 | valid_shape | 288 |
| B1-4117 | valid_shape | 242 |
| B2A-4177 | valid_shape | 718 |
| B3-4119 | valid_shape | 256 |
| B17-4163 | valid_shape | 314 |
| C19-4178 | valid_shape | 497 |
| PT1 | valid_shape | 387 |
| PT2 | valid_shape | 964 |
| PT3 | valid_shape | 1007 |
| PT4 | valid_shape | 467 |
| PT5 | valid_shape | 467 |

## Cootrantico completado

Fuente oficial: https://www.ambq.gov.co/ruta-de-buses/COOTRANTICO/

| Ruta | Estado | Puntos |
| --- | --- | --- |
| A18-4183 | valid_shape | 490 |
| B4-4120 | valid_shape | 300 |
| B5-4121 | valid_shape | 519 |
| B5-B-4190 | valid_shape | 645 |
| B6-4122 | valid_shape | 692 |
| B7-4123 | valid_shape | 634 |
| B20-4180 | valid_shape | 401 |
| B20-B-4191 | valid_shape | 505 |

# Comandos validados

Backend: npm.cmd run build

Backend: npm.cmd test -- --runInBand src/features/transit/transit.service.spec.ts

Backend: npm.cmd run seed:transit:sobusa

Backend: npm.cmd run seed:transit:coolitoral

Backend: npm.cmd run seed:transit:cootrantico

Frontend auditoria: npm.cmd run audit:transit-routes -- --base-url http://127.0.0.1:3000/api --out-md docs\transit-route-audit.latest.md --out-json docs\transit-route-audit.latest.json

Endpoint: http://127.0.0.1:3000/api/transit/routes/map respondio 200

# Lo que falta

Quedan 65 rutas esperadas sin shape valido en la auditoria. La prioridad sigue siendo avanzar por empresa, con fuente oficial cuando exista, convertir KMZ/KML a GeoJSON LineString y correr la auditoria despues de cada bloque.

| Empresa / sistema | Rutas pendientes aproximadas | Prioridad sugerida |
| --- | --- | --- |
| Lolaya | 3 | Siguiente bloque recomendado por tener KMZ oficiales AMB |
| Cootrasol | 3 | Bloque pequeno con KMZ oficiales |
| Embusa | 1 | Bloque pequeno |
| Transmecar | 4 | Tiene directorio historico AMB |
| Resto de empresas | 54 | Avanzar lentamente por fuente y disponibilidad |

# Siguiente paso recomendado

Cerrar la jornada con SOBUSA, Coolitoral y Cootrantico completados.

Seguir con Lolaya como cuarto bloque en una proxima jornada.

Crear seed dedicado o extender el importador oficial por operador.

Ejecutar el seed, regenerar auditoria y confirmar que missingRoutes baje de 65.

No tocar la UI hasta cerrar varios bloques de datos.

No subir a GitHub hasta autorizacion explicita.